## Slide 1: Actividad sumativa 2
Lucas Orozco

## Slide 2: Contexto
Se solicita construir un sitio web para una Tienda Virtual, utilizando Angular.
  Se solicita que la aplicación pueda agregar productos a la orden de compra
  Se solicita que la aplicación permita listar, agregar, actualizar y eliminar productos a la vez mostrar por pantalla los resultados
  Se solicita que la aplicación muestre la compra de un producto indicando su nombre, precio ,cantidad y descripción, incluyendo la aplicación de IVA al total a pagar.

## Slide 3: Roles
Roles | Encargado
Scrum Master | Lucas Orozco
Product Owner | Cristian Inzulza
Scrum Team | Lucas Orozco

## Slide 4: Product backlog
Product Backlog
Construir proyecto web Angular
Listar y agregar productos
Eliminar producto
Función pago con aplicación de IVA
Crear repositorio Github del proyecto

## Slide 5: Historias de usuario (1/2)
Id Historia | Descripción
01. Proyecto web | Yo como Tienda necesito una página web funcional para realizar la orden de compra de mis productos
02. Agregar producto | Yo como cliente necesito poder agregar productos a mi orden de compra para efectivamente realizar la compra de productos
03. Listar producto | Yo como cliente necesito listar mis productos para tener mayor conciencia de que estoy comprando
04. Eliminar producto | Yo como cliente necesito poder eliminar algún producto para evitar problemas en caso de ingresar un producto por error

## Slide 6: Historias de usuario (2/2)
05. Pagar orden de compra | Yo como cliente necesito poder efectuar el pago de mis productos para evitar el uso de otros medios de pago
06. Calcular IVA precio total. | Yo como Tienda necesito que se calcule el precio a pagar con IVA para poder pagar los impuestos
07. Repositorio Github | Yo como Tienda necesito que el proyecto cuente con respaldo para evitar perdida de este mismo.

## Slide 7: Priorización de Historias de usuario
Id Historia | Prioridad
01. Proyecto web | Media
02. Agregar producto | Alta
03. Listar producto | Media
04. Eliminar producto | Alta
05. Pagar orden de compra | Media
06. Calcular IVA precio total. | Alta
07. Repositorio Github | Media

## Slide 8: Sprint Planning
Id Historia | Tiempo
01. Proyecto web | 5 días
02. Agregar producto | 1 día
03. Listar producto | 1 Día
04. Eliminar producto | 2 Días
05. Pagar orden de compra | 1 Días
06. Calcular IVA precio total. | 2 Días
07. Repositorio Github | 2 Día

## Slide 9: Sprint Retrospective (1/2)
Id Historia | Estado
01. Proyecto web | Completado
02. Agregar producto | Completado
03. Listar producto | Completado
04. Eliminar producto | Completado
05. Pagar orden de compra | Pendiente
06. Calcular IVA precio total. | Pendiente
07. Repositorio Github | Completado

## Slide 10: Sprint Retrospective (2/2)
A mejorar:
Mejora de prácticas de código limpio
Usar de mejor forma los beneficios que ofrece Angular
Mejorar manejo de Angular
Optimizar mejor el tiempo